[P0089] Daily Centro de Servicios-20260410_140539-Grabación de la reunión

10 de abril de 2026, 7:05p.m.

58m 12s

Alejandra Ardila inició la transcripción

Alejandra Ardila   0:03
Un poquito más específicos, un poquito, no un poquito mucho más específicos, porque nosotros estamos colocando primero la tarea como muy global o como el resultado final, pero dentro de esas tareas siempre hay actividades abajo, sí que seguramente ustedes adelantan, pero pues como no entregamos el resultado final, pues no se ve avance, sí.
Entonces, pues organizar la redacción, las completas así, subirlas como lo tenemos, pero empezar a validar esas que se han corrido. Tenemos acá handdog para reportes de cliente. La teníamos con fecha de vencimiento del 20 de marzo. Esa es la tarea marco y sobre eso hay unas tareas pequeñitas que es crear el usuario de prueba y asignar los roles, migrar la base de datos de los usuarios de handdog, construir el dashboard.
las pruebas construir manuales notificación formal capacitación de clientes esta la teníamos con vencimiento al 30 ayer la moví para hoy pues porque no se me viera todo en rojo pero sí O sea estas ya es de prioridad pues alta porque esto lo tenemos desde más o menos finales de febrero
Y lo hemos movido y ya estamos en abril mediadas y no tenemos esfuerzos.
Entonces acá ya te asignen la tarea macro, porque tú no estabas, pero pues para que miremos cómo vamos a organizar esto, le damos todo el clicar y vamos priorizando, es para hacer. Es así, pero entonces eso ya pondré como ejemplo. Ya vamos, pues asignando los responsables las fechas, se movamos la prioridad y dejamos los comentarios.
Entonces, del data center tenemos organización de los cables y marquillar los cables. Ustedes vinieron el 14 de marzo y arreglaron algo allá. Sin embargo, todavía hay desorden, todavía no se pudieron marquillar todos los cables. Entonces, antes de incluso de marquillarlos, porque entendemos que pues el proceso ha sido un poquito largo, de que no pega con contact, de que no ha sido tan fácil.
Tenemos que revisar, pues primero como organizar ese espacio. Bueno, Santi, ¿cómo es ese espacio? Hay 2 racks que están desocupados para que ustedes acomoden los equipos, o sea, como que para que no se vea tan desordenado, para que se organicen. Hay unas bandejas que me dice Jose que ustedes le pidieron que compró y ahí están las bandejas sin usarse.
Cuando uno entra hay mucho desorden en ese espacio, entonces pues lo ideal es que eso sí empecemos a trabajar. Yo sé que a veces no nos alcanza el tiempo, pero tenemos que pues empezar a priorizar y si necesitamos apoyo de otros compañeros, pues empezar a mirar cómo nos organizamos para apoyarnos en ellos. Sí, esa tarea sí tiene que salir, si en algún momento necesitamos tiempo adicional y ustedes están dispuestos, o sea, a trabajar.
claramente se va a reconocer se va a pagar y pues digamos que toda la dinámica pero lo ideal es que esa tarea se haga porque solo estamos moviendo esa tarea está casi desde todo el año y esta fue la última vez que vinieron acá ustedes pusieron como la evidencia no sé qué no se terminaba toda la tarea porque evidentemente era poquito tiempo y solamente ustedes dos y solamente precedía
Pero si tenemos que hacerlo otro sábado, ustedes pueden, pues lo miramos y si no, ¿cómo lo vamos a organizar? Por ahora sería como organizar el la parte del almacén y como que hacer un inventario de lo que hay y mirar que no hay y decirle a Jose no, esto no sirve, pues mirar así lo gotas y lo saca o que hace, pero es como depurar ese espacio para que quede lo que se va a utilizar de resto, pues no debería estar ahí.
Listo, veo que eso que dice de porción de equipos inventar almacenamiento equipos de instalación y la tengo yo asignada.
Sí, esta quién la creó, no sé, no, yo tenía solo esas 3, pero esta depuración de equipos va atado a esta misma, te las asigna a ti como líder para que lo organicemos con tu equipo, para que asignemos también un responsable de quién lo van a hacer, así lo van a hacer los 2 y pues programemos una fecha entre sí.
Y un tiempo estimado, o sea, cuando nos vamos a demorar mirando los equipos, cuáles sirven y cuáles como en esa clasificación, el inventario de almacenamiento equipo. Yo sé que ustedes ya tienen algo que les pasó Carlos de acuerdo a lo que hay en el almacén, pero entonces revisar lo que se va a dejar porque también ha llegado cosas nuevas que todo esté como actualizado y le pasamos un listado.
¿Qué pasa? Que todo debe tener soporte. Entonces pueden realizar muchas actividades, pero nosotros no tenemos una trazabilidad de no sé, este fue el pantallazo o este fue el informe que presentamos. Sí, entonces tras bambalinas, pues ustedes hacen muchas cosas, pero al frente, o sea, uno no ve nada porque no tenemos algo para ver. Son temas muy intangibles.
Entonces nos toca mirar cómo lo documentamos y en estos espacios, pues así sea por medio de la reunión que tengamos, hacemos una alta y pues vamos dejando la observación. Te tengo asignado a ti para que lo organicemos. Puse la fecha del lunes como para que la tengamos presente, pero ya miramos todas las fechas. Eso de WhatsApp Business también está hace rato.
Que es el desarrollo del N 8 para WhatsApp. Ya estaba en prioridad alta. Eso se venció el 19 de marzo y la otra es 23 de marzo. La hemos movido larga porque antes estaba como para, no sé, para principios de febrero. Después se alargó y así. Entonces la hemos movido mucho. Johan en algún momento avanzó sobre la tarea, pero también la detuvo.
Cuando empezó lo del bot se detuvo y pues más cosas sean salud, pero es que nos toca priorizar todo. Yo le había dicho a y él nos dio, dijo, les doy el acceso. Yo creé la cuenta y la cuenta no tenía acceso. Yo le dije a Jose Jose, necesito que la que usted creó la retire y vuelva a la.
cuenta para ver si no vuelve a dejar para acceso porque se supone según meta la cuenta tenía que estar creada para poder darle permisos y él lo que hizo fue antes darle permisos a la cuenta cuando no estaba creada entonces por eso no agarras permisos eso no ha pasado
Y no, él me dijo, él me dijo como que recuerde metalía, le recordé y dije después y le has enviado correo o todo ha sido por ti. Es mejor que le digas un correo porque él a veces suele también en la noche o en sus espacios, mira los correos y empieza a contestarlos, entonces seguramente si lo va a ver, pues él te va a responder y también nos queda como un soporte de que tú has hecho seguimiento al tema y pues que falta como ese paso para tú seguir avanzando.
Con la tarea sí es como lo único, porque pues si es por team seguramente él nos lee, pero también con las cosas que tiene que hacer, pues hasta en la noche en correo es mejor que lo responda. Listo, y pues tampoco va a estar todo el tiempo porque va a ser como para ti, pues para él también.
Después pasamos a lo que es revisar error, error network. Eso lo teníamos para el 24 de febrero. Eso era la oficina de Andrés Barrantes. Yo sé que Andrés Barrantes no estaba, o sea, no podíamos tener acceso a la oficina, pero ya llegó.
Sí sí pero eso ya se cambió o sea es que eso es que ya se hizo ya se revisó pues tengo entendido que eso se cable nuevamente y se detectó un problema en el se arregló ya sí pero es que lo que me indicaba José no sé si era con respecto o sea no sé si es este es un problema
tema de que el computador cada vez que se mueve va cuando hace el romino otra p le muestra la notificación a Andrés de que se cambió la red Sí sí creo yo que como estaba vip con dañado y se movía entre ingeniería y n1
pasaba esto, pero EP con ya está arreglado, sí, y pues Andrés no va a volver, al menos hasta Jose no la ha vuelto a reportar. Nada es cierto, entonces no sé si marcarla como completada con el arreglo de la P, porque la P ya está bien. Hay una forma de validar como para, sí, con Andrés, como para no decir.
Me gustaría preguntarte.
Es que como la le ha ido, si funcionó y ustedes ya saben si sí, porque puede que vuelva a pagar. Entonces Jose nos va a decir, bueno, pero ustedes qué hicieron al respecto. Podemos colocar una nota de avance, como mire, ya se hizo el comentario, entonces que ponemos en comentario.
Lo que acabas de decir que se cambió el entonces se cambió el a P de no me tiraste la P no se cambió el patchcore.
What company?
Sí.
Que llegaba el switch de la PDVP con la oficina de Andrés Barrantes, sí, la qué de del a P.
Mhm.
De bebé.
Está así y quítale el pin.
Y.
Y se validó la red de o k falta terminar de validar parrantes y el error se va a representar.
Por lo tanto.
Thank you.
Pero tengo que hacer, señor.
Lo voy a marcar como bajo, pues está como bajo, le cambiamos la fecha que lo revisamos hoy y lo voy a marcar como cerrado, si no, pues la volvemos a abrir. O sea, si hay un error después de preguntarle, la volvemos a abrir, pero es como para que le hagan ustedes el seguimiento, pero cambiémosle el estatus acá a esto.
Sí.
O.K.
Listo, perdón, creo que lo mergué como cancelar y acá donde está yo el estado de allá completada, ya listo, tenemos deparación de correos con dominio NUVU.
Jose, ustedes nos pasaron con a bueno, acá te comento, no sé si sabías, Johan Espino y Johan Verlandia nos pasaron como un listado de los corredores que tenemos con cuenta con Jose. Nosotros revisamos quienes eliminar por completo y quienes habría que preguntarles. Eso ya se hizo por parte de nosotros, ya devolvimos la tarea nuevamente.
Pero no pasó nada. O sea, Johan Velandia recibió la tarea, nos hizo como un comentario diciendo que unas tenían tarjeta de crédito y que por eso se podía desvincular y ya, pero no pasó nada más.
Entonces, pues y miras, hasta desde el 27 de febrero, y le dije que se conectara. Johan, ¿estás por ahí?
Pero sí, no, que es el empleo de la demás.

Johan Velandia   11:02
Se siente todo estoy.

Alejandra Ardila   11:08
bueno, Johanna, nos estás escuchando.

Johan Velandia   11:11
¿Me escuchas?

Alejandra Ardila   11:12
Sí.

Johan Velandia   11:16
But.

Alejandra Ardila   11:17
Te escuchamos, cuéntanos a qué estamos con Armando yo Cristino sobre estas tareas.
It's just playing to make something.

Johan Velandia   11:25
O K, eso que pausa porque ahorita hay un inconveniente con el tema del Gmail para ciertas cuentas específicas.
Porque he necesitado.

Alejandra Ardila   11:36
No te entendimos nada.

Johan Velandia   11:41
Perdón, que no me sirve bien el internet.

Alejandra Ardila   11:56
No.
Okay.
The smokers had been completed in the seated place.
Pues.
Listo.
Pienso que van a estar mal por el tema de las nuevas cuentas.
Twenty.
En las nuevas cuentas de Valentina. ¿Hablas de las nuevas cuentas de nuevos empleados o de cuáles nuevas cuentas?
A unas cuentas que necesitaban permiso la tarjeta Clara, pero Johan, nosotros dijimos con Jose que las estaban acabadas de tarjeta Clara, no íbamos a cerrarlas ni eliminarlas ni nada de eso, solamente las que quedaron con comentario y los otros pues iban a validar con el jefe. Ahí te dejamos también un comentario si a revisarlo con Nicolás Rebollo o con Moises y así.
Para depurar el tema y cerrar esa tarea.
¿No dices que el poco una fecha para cuándo y necesitamos una fecha, pero esta fecha ya no se puede mover más, o sea, esta la tenemos que cumplir tampoco una fecha que se nos vaya hasta mayor, no?
Viernes de la se nos va largo porque Jose va a revisar esto el lunes, o sea, estoy segura y si la ponemos para el viernes, pues imagínate, obvio, de pronto el lunes no lo tenga porque hoy ya es viernes, pero de pronto martes por tarde miércoles.
Porque pues imagínate.
Tengo ese comentario.
También de lo que se hizo.
Si.
Did you see the student clearly in Indira.
What is that?
Yeah.
I would say.
Pintado.
Y.
Falta Edwin, o sea, falta Edwin y Nicolas Revollo por reunión y pues la dejamos para el miércoles.
Esa tarea sí, yo creo que es súper prioritaria y aparte no es llegar a no ser tan larga. Si la dejamos pasar más tiempo, pues va a ser más complica y porque también sigue consumiendo. Entonces es mejor que no. Listo, voy a dejar acá una nota de que quedaría pendiente.
Pendiente, si te puedes reunir con Edwin o escribirle, incluso un mensaje, le mandas un mensaje y le pones como el usuario y le indicas que los vas a eliminar, pero que si requieren algo, pues seguramente después lo podemos revisar y ya vamos borrando las demás, ¿no? Porque pues no todas son de consulta con ellos.
Son como cuatro puntuales, pero las otras sí las podemos eliminar.
Y.
La vamos a mover para el miércoles 15 de abril y ahí vamos a dejarlo.
Independiente la reunión. Si puedes, déjales un mensaje hoy y si no, pues no sé un correo y si no los llamas y si no por team es el lunes, pero pues para que avances con esta tarea voy a cambiarte la fecha.
Mira, venció el 27 de febrero a marzo, un mes y ya vamos casi para los 2 meses.
Entonces voy a dejarlo para miertas y nos pasa.
Y te voy a dejar Hernando como responsable para que te llegue la alerta y así tú también puedas saber.
Te llega como bueno, no sé, hoy se vence la actividad, entonces tú seas.
Listo.
Ahí no hay nada, esta se diseña proceso de seguridad de informática, va para el 20 de marzo.
Usamos la palabra para el lunes para tener algo también. O sea, que quiero que para la próxima sesión que tenga, incluso antes de que nos lo pregunte, nosotros podamos enviarlo como un paquetico de lo que ya hemos avanzado, es pantalla, si había un documento como este o decirle este caso ya se cerró, pero que él también sepa de que ya tenemos.
Y que sepa cuál será el plan de acción para las otras. Entonces voy a ponerlo como.
Y lo voy a marcar con prioridad urgente.
Cambio de equipos a nivel corporativo según necesidad, es una tarea recurrente. Ahorita actualmente tienen aparte de los de nosotros, Miguel Juana y Rosa, Miguel, sí, Miguel cambiarle el no les escribió ticket.
Pues no sé si subió el ticket, pero yo solo tenía entendido que era, no ha llegado a ticket por eso que no tuve y que era y pues no nos dijo nada de Miguel, pero próximamente se viene Miguel.
Esas son tareas que a veces no las podemos prever y esto viene con el día a día, sin embargo, pues.
Nos toca mirar cómo lo organizamos y qué tiempo le dedicamos a eso. No sé cuánto nos demoramos en realizar el equipo cuando son muchos, pues no sé cuánto tiempo se lleve, pero por lo menos tener un estimado de un equipo por si llega a aparecer la actividad. Pues a ver, bueno, me demoré 2 horas, sí, pero también poder explicarlo mediante un informe que fue lo que se hizo en ese tiempo y porque dejé de priorizar otra tarea.
Que tenía que acudir a esto, listo, esa va a ser urgente, recurrente siempre.
Acá ya vienen el tema de alarmas de Clau en Samat. Esa tarea se nos quedó ahí después de la conversación que tuvimos que ir con Luisa, que si lo íbamos a hacer por correo, pero después dijimos que no con el correo se podía saturar y después buscarle todo como problema. Entonces ahí quedó pruebas de carga y estrés con agentes de alarmas. Ahí no, ahí yo.
Yo, pues la que esta de los gofles en desarrollo ya está. ¿Cómo se va a manejar la alarma? Sí, el tema es que no he hecho lo otro porque y estamos viendo, bueno, Hernando me comentó que está empezando a ver otra vez un poco de inestabilidad en esa mapa.
Sí, eso pues es un poco más normal porque pues últimamente han entrado muchos chicos, se les ha subido la base de conocimientos de Alzamat, se está empezando a cargar bastante. Entonces yo le dije a Armando, pues una de las tareas también que toca hacer la ética es toca.
Sí.
Optimizar el Samat y aparte de optimizarlos, si vemos que aún así se está, sigue como el mismo comportamiento, ahí sí aumentar los recursos.
Y pues le he dedicado más argumento, porque pues digamos que no se me hace justo es priorizar esto sabiendo que pues la herramienta donde lo vamos a estar está muy estable. Ajá. Exacto, sí, entonces le he estado haciendo más a.
A ver cómo lo optimizamos y ya después sí seguir con los.
No, revisar esta habilidad. Ustedes siguen haciendo ese proceso que Jose nos pidió de revisar cómo mandé se movía el Samat y hechas todos los pantallazos todo el tiempo. Listo, sí, y ahí tengo en las chip.
Estabilidad, eso para cuando o sea como la estabilidad y eso para cuando la podríamos como para empezar la otra tarea.
Hoy es 10.
Sí.
Ahora, creo que también ahí tocaría. Pues también quiero aprovechar y cambiar la versión de Kubernetes, porque es que es la que tenemos actualmente, se le acaba el soporte el punto. De acuerdo, sí.
¿Para cuánto? Este es el ¿A cuánto? ¿Me puedes mostrar el calendario?
¿Qué vamos a priorizar? Ahora sí, vamos a acabar y ahí priorizamos que vamos a entregar primero están las pruebas de carga, pero esto es un todo, si no revisamos el Samat no podemos organizar esto. El empalme con Carlos sí lo pudieron hacer con Carlos, sí, bueno, no me interesa el empalme de ustedes 2 Johan Espino y Johan Velandia de que fue si de pronto tú no estabas.
Johan Velandia sabía todo lo que tú ya sabías a nivel de pues de Blend y viceversa. O sea que ustedes son backup el uno y el otro. ¿Te acuerdas que en algún momento no se le preguntó algo a Johan y no lo tenía presente, pero tú sí y viceversa? Entonces es que ustedes estén alineado, ustedes ya lo cierto.
Pues desde que entró, yo creo que sí, desde que entró, pero más allá de eso.
O sea, que no hayamos vuelto a reunir a discutir esas cosas que le falten a lo que me falten a mí. Es eso, sí, porque seguramente ustedes cada uno tiene su frente y el apoyo a unas cosas y tú apoyas otras cosas. Pero, ¿qué pasa si tú te vas y Johanna está? Pues los 2 deben suplir.
Las mismas actividades de una u otra manera.
Sí, creo que pases más al revés.
A donde yo cuando yo no estoy. Ajá, entonces pasarle como tú esa transferencia y conocimiento a él, pero porque tú eres el más antiguo también. ¿Para cuándo? Y esa tarea si necesito del apoyo totalmente de Hernando, es la revisión y el precio.
Hernando, nos encontramos en la cuenta de 10150 tableros de cuenta y esos 150 tableros, como son de NUVU, deberíamos tener acceso desde la parte del centro de servicios, pero no todos los tableros están usando. Entonces la tarea de Hernando va a ser entrar a revisar, o sea, mirar los tableros y mirar si hay algún responsable, no sé, Edwin, Andres.
No sé, risa, y si se está usando, pues mirar si lo podemos, o sea, y si hay un tablero, no sé, de pronto un cliente policía a fondo, pues eso no va ahí, pero cada cliente tiene su cuenta, entonces ya ahí entraríamos nosotros a hablar con el líder o el manager de la cuenta del proyecto para migrar.
Pero el objetivo es limpiar, esa es una tarea larga, o sea, es una tarea que el mundo puede hacer chao, o sea, para la otra semana no estás, pero tenemos que hacerlo, son 150 cuentas. Pues no sé, como primeros tareas, hacer un inventario de tecnología. Sí, yo ya tengo el inventario de cuáles son los.
No sé si a ti te lo te lo pasé, no, pues si pásame, porque se lo pasé a yo, a Javier Espino, no sé si te copie, pero ya miramos, te lo paso, yo ya lo saqué con Luis y ya miramos todo, porque vamos a salir esa tarea de los tableros de Kalula y de Opa Neca. Sí, como ahora se van a manejar desde acá. Entonces nos dimos cuenta que hay 2 tableros en QuickSight, pero no solamente 2 tableros, hay muchos.
Y te pueden hacer muchas cosas, pero los únicos que se están moviendo son todos los que tengo en Ginex. Entonces, si no empezamos a trabajar o si no se usan, pues que no se consuman nada de de pues de nada en temas de QuickSight, porque para que ni espacios ni nada de eso. Yo creo y bueno, no sé si José se como.
A mí no, pero ahí me sufre una duda, y es que no solo pasa con clics, hay un montón de incisitudes ahí de los clientes, no hay en la cuenta, en la cuenta 10 hay cosas de policía, cosas de bioagraria. Sí, eso hay que moverlo, eso también hay que revisar, pero también la cicitud todo afecta de todo.
Y dejar esa cuenta. Lo que no sea de no va en la cuenta 10. O sea, lo que sea blen, mejor dicho, lo que sea referente al cliente ya tiene que ir, pues con el cliente. En este caso, yo haría y de la detención que hay desde el inventario, si ya sé que hay algo, por ejemplo, que está en la cuenta 10.
Yo hablo con Oscar, de Oscar, mire, me encontré esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, dígame, dígame si lo están usando o no, si no sea es de utilidad. Entonces, ahí nos tocaría apoyarnos con el equipo de Luisa para ver cómo migra, por ejemplo, la actitud, porque. Pero cuando ya es configura, porque el PM puede que me diga, no, eso ya no, ya está bien, ya no estamos. Oh, chiste, déjeme para ahí, voy a mirar cómo lo muevo.
Voy a dejar entonces la revisión de la decoración del tablero de QuickSight. Ya te voy a pasar el archivo y la revisión de los Easy. Ya tenemos un panorama, entonces y la siguiente tarea sería coordinar con cada PL de la.
Sí, para es para tomar decisiones, depuración.
Y eso, pero yo por eso, si puedes mandarlo, lo más lejos, te puedas.
Donde mantengan algo que son útil.
No creo, tampoco, pues hay unas situaciones que todavía están arriba de ahí. No tengo que hacer la revisión para ustedes saber si está aquí y esto les va a quitar tiempo.
Yo puedo apoyarme con los contratos, por ejemplo. Entonces dejemos la larga, pero el objetivo es dejar la larga. Entonces es que liberemos espacio de las otras actividades para que ustedes se puedan concentrar en la última.
Que sería como la más importados. Ustedes ya tienen todo incluido acá, falta algo que también tenían por hacer que les hayan dicho y que no esté mapeado. Pues es que yo sí, pero es que.
Ya, es que confluence estamos en el tanto para que lo de la semana, que llegan, que llegan, eso ya está aquí contemplado. Sí, sí, pero es que yo aquí estoy esperando a que termine.
¿Te acuerdas que cuando hicimos el inventario cuático un caos y les dije, mira, esto no lo podemos seguir, no mandas terminaste de esta manera y yo les invierto eso completo, pero voy a terminar, esperemos algunas más.
Uy yo no me acuerdo por eso no quiero meter así Jose no no terminamos entre las alarmas para cuando tengamos este si no no
Entonces, mira, tenemos publicación de los casos en el Service Center, ya está. Publicación Caso Service Center. Ah, bueno, es que Jose otra vez, yo hice el tablero, hice la prueba y ya migré uno de los casos y ya hice el tablero así como algo parecido en el calendario.
para que la gente consulte los antiguos casos y se les presenta aquí la información pero me dijo No es que me van a dar me van a dar una capacitación y no me vamos no nos vamos a seguir matando la cabeza Entonces cuando me ven la capacitación yo miro si es viable o no es viable Y si algo cogemos todo y lo subimos aquí
¿Y qué se quedaron? ¿Cuál sería la tarea fuera? ¿Cómo le ponemos validación, viabilidad, casi servicio en terenguito?
Mira, pues y si sirve, y si lo vemos bien, pues llegamos, sufrimos todo allá y pues ya no nos matamos la cabeza haciendo la letra.
Te voy a asignar a ti, obviamente a Jose.
Pero referente a esto, envíale un correo, por favor.
De pronto ya lo han hablado, pero recuerda porque como estamos en esa transición, posiblemente ya tenga algo de entendimiento y diga si lo podemos migrar o no lo podemos migrar. Lo voy a dejar para el viernes en la otra semana, pues para que no se sienta tampoco la presión, pero háblalo antes del viernes para que el objetivo es que aquí el viernes tú ya aceptas si sí o si no.
Sí, y lo voy a dejar con una prioridad de una normal. Listo, ahora vamos con la.
¿El crear el usuario de prueba y asignar vamos con shound para cuándo vamos a dejar eso? Pero es que entonces yo.
Y.
Yo creo que la prioridad sería la optimización de Samat antes de seguir con eso arriba, porque eso también va a ir dentro dentro del esto. Entonces tenemos la optimización de Samat está acá, revisar la estabilidad de Samat, o sea, esto para tiene que tener algo.
No.
Tal vez no todo el tema de alarmas va a estar desarrollado, pero por lo menos la reducción de la estabilidad sí, y alguna prueba o algún, no sé, sí, yo creo que la prueba porque el envío de las alarmas hasta que no sea con nombre.
El jueves, el miércoles o K después de eso, entonces vienen las pruebas, estas pruebas, cuando las podríamos hacer, jueves y viernes, las pruebas.
Estemos para el jueves.
Y envío de alarmas viernes y la réplica producción la otra semana.
Sí, la otra se manejamos los martes como para tener el lunes para revisar revisión flujo de alarmas. Eso es de Hernando, revisión de flujo de alarmas. No, pero esa nota que creo que pusimos, es que creo que después de la.
Discusión que despedimos en standby.
Luego.
No le tocaba hacer eso y Hernando ya lo hizo, que fue lo que me mandaste, que se va a manejar por el en ocho en ocho n que no sé qué. Si eso ya está, déjeme el comentario como de que se va a manejar, tienes el documento y lo dejamos ahí.
En el repositorio de soporte podemos dejar como en el pantallazo del correo, como en un correo descargado o algo así. Sí, Johan escribió algo. Él dice que todavía siguen en transferencia de conocimientos día 3 día.
Nos toca ganar ese día atrás de mí, está conmigo. O sea, ¿qué hago con el si quieres archivo?
Guarda el fuego y lo subes a la carpeta de pero y para que lo pueda pintar acá. Y marcamos esa tarea como he hecho.
No, mejor que nos vea que si no saben que es más puro.
Termino.
Listo, ya te lo acaban de lavar, sonrioles, sonreñitas.
Descargar, voy a subir.
Y yo como el apartamento, si tú crees que para organizar eso de allá necesitamos apoyo, lo mencionas hermano para que pueda organizarlo con el equipo. Eso lo tenemos que avanzar, o sea, esa tarea está muy ligera y cada que se pasa es como un. Pero organizar en qué sentido, o sea, porque es que.
Si quieres llevamos y miramos cómo está eso, porque o sea, hay que utilizar el rack como si fueran bodegas, como si fueran muebles para que no se vea tanto reguero. O sea, aparte que está el reguero de los cables, también hay que tenemos que mirar qué sirve, qué no sirve y qué se va a sacar.
Pero es como seccionarlo, o sea, seguramente si vamos a preguntar que es no sirve, no sabemos que nos sirve porque no tenemos todos de lo que hay, o sea, de todo tenemos es el inventario, en ese inventario dice Carlos, pues no sirve y ya los tenemos separados, separados acá.
¿Qué es lo que nos sirve? ¿Qué es lo que nos sirve? Claro, eso lo tenemos que hacer. Sí, porque el otro, el otro desorden es la maquillada. Sí, OK, yo digo que si era por unas extras, chévere. Sí, por mí, entonces no sé qué.
Johan Melandia, si nos toca organizar esa bodega y el tema de marquillar los cables, pues ¿estás dispuesto a hacer horas extra? Obviamente no van a ser pues un montón de días seguidos, no todos los fines de semana tampoco y no van a ser muchas horas, pero el objetivo es que avancemos en esa actividad, teniendo en cuenta que también se puede desconectar un cable, entonces se puede caer la red y va a ser más problema para ustedes cuando va a ser pues en 1 hora de tráfico, sí.
Estamos pendientes a tu comentario en el chat. Recuerdo donde cree la carpeta cantidad de soporte interno. Voy a poner acá. Sí, tengo ingresos para mí.
¿Cuánto nos demoramos en esto? No lo podemos anticipar, no, hoy no puede quedar como estamos viendo todas las tareas para que no se haga nada hoy, sino desde la otra semana, pues si podemos anticiparnos a los ingresos del lunes y dejarlos listos hoy. No es que es la idea, porque un chico, a bueno el que te comentaba, me toca enviar un equipo a Barranquilla.
Y me toca dejar otro list porque entra el lunes. Había otra tarea, ¿se acuerdan cuando les entregaron a ustedes el?
¿Cómo se decía lo de OpenAI y lo de Calendar? Ustedes tenían que hacer un flujo, lo hicieron, lo guardaron en su parte. O sea, sí lo guardé, pero creo que no es en esa carta. Y solo puse la tarea completada en el click. No puse la imagen. Pero sí, yo dije, bueno, y vos me pregunta dónde está, no sabrían dónde decirle.
¿Cuál es la ruta? Al cuatro, es que hoy es que empieza mes de año, pues no te va a aparecer cero cuatro, mes de año, no, pero no, yo las descargué hasta hoy.
Sí, cielo, e incluso hay otro. ¿En cuál está? ¿Será que usted inglés? Ya tranquilo, acá está el de abril, te voy a pasar como todo, este es la entranet, acá están todas hasta abril, estoy cogiendo ese, este grande hasta abril.
Mire, qué pena, un momento, qué pena. Mira, sí, mira, está desde enero del 2025. Hasta el 9 de abril, te paso el enlace.
Gracias, bueno, bueno, no estás bien acá. Voy a subir.
Lexisto.
Ya.
Esta tarea como esta.
Deje el enlace del SharePoint y la marcamos como completada por parte de Hernando. Sesión, definición, flujo de alarmas, cloud y centro de servicios.
Estoy saliendo.
¿A bueno, claro, sí, correcto, correcto, verdad? Pero o sea, ya estamos unificados. ¿Cómo van a ser las alas 2? No, porque al principio íbamos a recibir, sí, pero después vamos a meterle. Entonces yo les dije que hasta que tuviéramos.
Como arreglado, ya estoy para recibir la clave espacial. Entonces todavía. Pues le puedes poner como que avanzar en algunas sesiones, pero luego de lo de las últimas informaciones, está pendiente de cómo hacerlo.
Nueva sesión en cuanto con parte de Nacho L está configurado este la notificación.
Entonces, para cuando creo que qué pasa con el n8 años es un poquito más de contexto. O sea, de qué depende para que nosotros podamos avanzar. Lo que pasa es que el n8 años es el que hace la inteligencia, el decir que andar más relevante que por el informe así, porque la infraestructura de donde nos puede estar gastando los mitos con redes diarios.
Pues me y me abre un poco de espacio, lo que hacen es recibir todo eso, filtrar y describir de esas realmente el 10% de vaca. Entonces, hay que continuar eso para cuando el 32 con la información, en el 8N ya que ya está.
Y que aquí alarma son regalos y pueda caer todos. Entonces, es que a bueno, Espino, estamos en tus manos.
Entonces, configuración para cuando, querido compañero espí.
¿Pero sabes cómo va a tocar pegar?
Sí, si no es para acá, voy a dejarlos a los 2, o sea, en.
¿Y ustedes organizan la tarea?
no tiene clic y Armando Ah no ellos no tienen clic Pero espérame se lo comparto porque no tienen o porque la verdad es que pues yo tenía entendido que Santi Ah bueno es que Santiago sí tenía pero alguna vez un correo de depuración y va porque no casi no la
Entonces me dijo, no, dele de de dejeción. Ayuda. Y pues como casi ellos no las ven, apetejemos a los 2. Sabemos el comentario entonces si usted, o sea, te dejo a ti, pero tenemos el comentario que con apoyo Santiago socia Armando. Sí, porque sea máximo.
Armando, que es el.
¿Cuándo vamos a organizar esto, querido compañero Johan España, vas a ser el líder de la actividad?
No.
Seguramente no tengas que hacer toda la tarea, pero sí a ellos para que la tengamos para la semana.
De una para el jueves para que tú puedas o para el miércoles le explicas y puedes hacer revisión y el viernes confirmamos que ya queda, puede que queden pendientes y se corrigen el jueves, sí.
Andrés, los 3 en la noche, así como hicieron con el rojo, sí.
Pero no sé Andres también.
Y Andrés, que es él. O K, claro, cuando él vea esto, exacto.
Estamos de acuerdo, en serio, estamos de acuerdo.
Y después de eso viene la sesión de flujo de alarmas. Entonces si esto queda exactamente dependiente. Si esto queda entonces si queda para este viernes, digamos que con la revisión dejamos el lunes para organizar y hacemos una sesión por ahí el martes. Listo, el empalme. Yo necesito que ustedes, Johan Espino y Johan Melandia se pasen toda la información y no sea el día a día, no, sino tú sabes.
¿Cómo lo puedes hacer? Sacas una lista de todas tus actividades de tus funciones y empiezan a mirar eso sí lo haces o no lo haces o si lo conoces o no lo conoce y empiezan a cruzarlo. O sea, yo creo que unas 2 horitas 3 horitas charladas hacen esos temas el tiempo.
Vamos a proceder con la tarea de una vez.
A la de la sala.
Yo los voy a dejar para la otra semana. En inglés, ustedes en la tarde organizamos, es que el lunes es caos y con el martes, ya no ustedes organizan todo lo que quedó este viernes y sábado, domingo, el lunes, mira, y el martes ustedes hagan un espacio. Si quieren, lo cito, o sea, les bloqueo el calendario para que ustedes hagan el emparo.

Johan Velandia   46:01
Ahí ya me escuchan mejor, sí.

Alejandra Ardila   46:03
Sí, Johan, Johan, dijiste algo de las horas, no de las horas extra, no he visto el chat para el tema del cableado.

Johan Velandia   46:05
Okay, perfecto.
No, los del cableado, pues inicialmente te queremos organizar el data center y con Jose ya nos había dado como la propuesta de bueno, de ahí que el que sea 1 hora al día. Entonces pues vamos a coger por ahí de una de la tarde a 2 de la tarde, que es cuando todos salen a almorzar y empezamos a mirar y organizar un poquito el data center, tanto las cajas que hay ahí y sacar todo ese.

Alejandra Ardila   46:25
Sure.
No.
What?

Johan Velandia   46:43
El cableado que se va a votar, todos los teclados que se van a votar, todo lo que se lo que no debe estar ahí y miramos de paso si podemos empezar a organizar también el cableado. Si podemos organizar el cableado, pues.

Alejandra Ardila   46:56
Por lo menos sí, o sea, no necesitamos todo a la vez, podemos mirar primero qué nos sirve, qué vamos a depurar, qué vamos a sacar y después miramos cómo organizar el cableado, o sea, también porque esto nos va a generar espacio, nos va a dejar espacio, pero si no lo hacemos, pues no va a pasar. Ustedes almuerzan de 2 a uno, no de 2 a uno los puedo citar y ustedes se forman, ¿no?

Johan Velandia   47:09
Duck.
Vale only.
Sí, señorita.

Alejandra Ardila   47:23
Voy a aceptar para que ustedes en un artes empiecen con la tarea más y ya organizamos el resto. Johan Melania.

Johan Velandia   47:27
Okay.
O K O K.

Alejandra Ardila   47:33
Sure.
Oh.
Ha salido a recordar.
Okay.
Rico.
Es que.
Bueno, vamos mirando acá, este es cambio de equipo a nivel corporativo, según la necesidad, esto es un hospedado recurrente, volvamos, subamos, esto ya está, esto ya está, esto ya está, publicación Casa Servicentes.
Es lo de esta tarea que la movimos para la otra semana.
A ver qué.
Ahora sí, crear usuario de prueba y asignar errores para visualizar reporte, mirar la base, dijimos que íbamos a mirar primeros a Mar y después para esto. Este lo adelanté, pero tuve un problema y no sé por qué, o sea, ya tengo un buen rol y tengo arriba la.
El usuario estoy usando, pero lo que pasa es que me entra directo a Samar y no me ha llevado a mi día.
¿Entonces, qué nos cuenta?
Porque realmente repetí el paso a paso con el que nos había dado de vino, me quedó, es la única para que nos redirijas al centro de analítica de nosotros y ahí sí ya. Okay, bueno, esa revisión tampoco para la otra semana, la revisión con la inversión.
Migrar la base de datos a fondo.
Para.
Porque tú lo revisas del martes, puede que salga full piel, pero puede que salga full real. Entonces puede que no hagamos la migración de una vez, si no nos toca esperar.
No, pues sería para mirarla, si la revisión la tengo el martes, entonces sería para volver a preguntar qué pasó, para intentar te puedo hacer la migración y si no dejamos el comentario.
Construir los dashboard y realizar pruebas.
Si todo sale bien, déjamelo para miércoles en la otra semana. Construir manuales, esta básicamente tiene que ser, pues para el viernes de la otra.
Notificación formal, eso iba a salir supuestamente el miércoles, pero no va a pasar porque ya nos estamos corriendo. La notificación formal tendría que salir el 27, o sea, ya confirmado todo, mejor dicho.
Y voy a dejarlo, ya todo es urgente en este momento, porque lo hemos movido.
Listo, acá tenemos organizar los cables y martillarlos. Esta tarea la vamos a dividir primero como organizar.

Johan Velandia   50:52
Usar el datacenter inicial.
El espacio como tal de datacenter.

Alejandra Ardila   51:05
¿Para cuándo lo podríamos? O sea, yo sé que vamos a dedicarle a una horita, con cuántas horitas.

Johan Velandia   51:11
Yo creo que unas. Uy, no sé, no sé porque es que toca depurar muchas cosas. Pongámosle, digamos, una semana para probar cuánto nos qué tanto nos rinde. Puede ser que lo acabemos en una semana, como puede ser que nos tome más de una semana. No sabemos porque son muchas cositas.

Alejandra Ardila   51:13
It.
Put it.
Me voy a mover para el viernes, viernes 17, esta es organizar cables, marquillar los cables, hasta se nos va a mover también, o sea, esto hasta que el primero organicemos y ya después que nos quede solamente marquillarnos.

Johan Velandia   51:33
Look good.

Alejandra Ardila   51:48
Y tenemos que hacer pues las jornadas adicionales, pues las revisamos para ver cómo lo hacemos o si necesitamos apoyo de los chicos que están en la noche, pues también lo miramos.

Johan Velandia   51:58
Yelquid.

Alejandra Ardila   51:58
Pero esta nos toca moverla. Si esta dijimos que para el 17 digamos que el marquillado lo vamos a revisar el martes 21. Si vamos a programar, o sea, es para revisar cuando vamos a programar la actividad, sí.

Johan Velandia   52:15
Vale, sí, señorita.

Alejandra Ardila   52:16
Depuración de equipos, pues esto es batada con esto, estaba acá y la voy a dejar para el 17.
Inventario y almacenamiento de equipos. Yo sé que ya lo tienen, pero en este espacio necesito saber, o sea, que me digan cuáles sirven, cuáles no sirven, cuáles al estado nuevo, cuál está el mantenimiento, sea como un inventario súper detallado de lo que hay.

Johan Velandia   52:41
Sí, volver a organizar un poco loca Luis.

Alejandra Ardila   52:43
Esta actividad va simultánea con la revisión, o sea, esto va con eso.

Johan Velandia   52:48
De acuerdo.

Alejandra Ardila   52:51
Entonces esta la tenemos que tener para el 20. Si ustedes ya saben de aquí al viernes que hay, el 20 pueden armar el informe y presentarlo.

Johan Velandia   53:01
Okay.

Alejandra Ardila   53:01
¿Tenemos instalación de bandejas, qué es esa instalación de bandejas?

Johan Velandia   53:04
Hi.
Eso es para los para los rack del data center, eso digamos que va ligado al tema de organizar el cableado.
O sea, sería como organizar el cableado, organizar el ajá, sí, es complementario.

Alejandra Ardila   53:14
O sea, se va a hacer el simultáneo.
Sí, sí, sí.
Ya los voy a asignar a ustedes porque solo tengo a Hernando asignado en esa tarea.

Johan Velandia   53:28
Vale, sí, de hecho, sí seríamos nosotros.

Alejandra Ardila   53:33
Google.

Johan Velandia   53:35
Johan Angeles volvió un experto en organizar caleado.

Alejandra Ardila   53:35
Fat.
No, Johan, le vieras la cara, está estresado, se deprimió y aparte tiene hambre. Listo, viene lo de WhatsApp, acá en lo de WhatsApp, lo de Jose, dejamos comentarios y no te acuerdes.

Johan Velandia   53:43
Sí.
Sí, así estamos.
Necesitamos.

Alejandra Ardila   53:56
No, pero ahí no, voy a ponerse el comentario que tú le vas a enviar un correo, pero ahí.

Johan Velandia   54:07
El verde.

Alejandra Ardila   54:08
Ajá.
A.
No.
No.

Johan Velandia   54:17
No, pero no se que este.

Alejandra Ardila   54:19
Pero es validad con joven.
El que valía.
¿El acceso es una pregunta, no te vas a enamorar mucho?
¿Envías el correo?
A ver, gracias, está bien, cuando te la reglas y nos las podemos avanzar, porque ya acabo de tener.
Sí, tengo que dejar desarrollar espacios de acceso. Tengo la parte a fin de mes.
Cambio de equipos a nivel corporativo, se recurrente. Con eso ya tenemos un panorama de las tareas y las nuevas fechas. Les voy a enviar un cronograma.
Para que ustedes lo tengan y les voy a enviar, pues el resumen de lo que salió de hoy y pues nada, por favor comprometámonos con las fechas y pues sumamos las evidencias a nuestro repositorio de soportes y ya con eso pues estaríamos cualquier actividad nueva la ponemos ahí, cualquier comentario lo ponemos ahí si se nos va a correr una actividad, pues porque se nos va a correr, sí, no es como ese nos corre actividad y dejamos que pase en 2 meses como ha pasado y no sabemos.
Porque sí, en algún momento alguien va a ver la pantalla y no va a entender porque no encuentra ningún comentario. O sea, ya no me he colgado por ti.
Ya, esa es la revisión del tablero, esa sí la voy a dejar al lado.
Hola, Jose, ¿qué tal?
Sí, está bien.
Listo, Johan Velandia, Johan Espino, ahí quedamos con eso, organizar el tablero, seguir agregando las nuevas tareas, seguir dejando en los comentarios si se va a correr. Si necesitan apoyo, pues también notificarlo. Sí, después vamos a revisar el tema de cables, o sea, vamos como migrando esas tareas.
¿Porque para qué nos sobrecargamos con más hasta que nos saquemos estas? Sí, saquemos estas y vamos está ocupando para mirar si asignamos espacios para marcar los cables o bueno, cómo lo vamos a manejar, pero lo que podamos hacer en nuestra jornada, pues intentemos manejar, vale, listo y tratemos de no corremos las fechas porque el lunes y martes tengo otra revisión, entonces pues se quiere avances.

Johan Velandia   57:48
Vale, listo.

Alejandra Ardila   57:59
Vale, entonces eso, muchas gracias y el lunes nos vemos en un para mirar cómo nos vamos a organizar. Chao almuerzo, muchas gracias.

Johan Velandia   58:01
Okay.
Listo, gracias a ti, Alejandro.
Vale.

Alejandra Ardila   58:10
But I do.

Alejandra Ardila detuvo la transcripción