PROPUESTA DE GESTIÓN Y ASIGNACIÓN
EFICIENTE DE PROYECTOS

Modelo de Asignación de Proyectos a Project Managers
Blend360 Colombia – PMO Operations

Versión 1.0  |  Abril 2026  |  Confidencial

# 1. Introducción

La gestión eficiente de proyectos en Blend360 Colombia requiere un modelo estructurado de asignación que garantice la sostenibilidad operativa del equipo de PMs, la calidad en la entrega de proyectos y la satisfacción de los clientes. El análisis de los datos de marzo y abril de 2026 revela que el equipo actualmente opera al 100% de su capacidad, con señales de sobrecarga puntual en algunos PMs y una cartera que supera la capacidad de atención individual en varios casos.

Este documento propone un modelo de asignación basado en criterios objetivos de carga, complejidad del proyecto y capacidad disponible, con el objetivo de distribuir el trabajo de manera equitativa y sostenible.

# 2. Diagnóstico de la Situación Actual

## 2.1 Hallazgos Clave

Saturación de capacidad: 9 de 9 PMs operaron al 90-105% de su capacidad en marzo 2026, lo que elimina cualquier margen para absorber proyectos adicionales sin planificación previa.

Cartera desproporcionada: Oscar Barragan tiene 56 proyectos activos asignados, mientras Indira Duarte tiene 4. La distribución actual no responde a un criterio de carga homogénea.

Concentración de riesgo: Indira Duarte dedica el 88% de su tiempo a un único proyecto. Este nivel de concentración crea dependencia crítica y vulnerabilidad operativa.

Bajo tiempo facturable en algunos PMs: Diana Castro registra solo el 24.7% de sus horas en proyectos facturables durante marzo, lo que impacta la eficiencia del equipo.

Inconsistencias en OpenAir: Se identificaron proyectos marcados como "INACTIVO" en los que aún se registran horas. El maestro de proyectos no refleja con precisión la cartera activa real.

Ausencia de criterios formales de asignación: No existe actualmente un proceso documentado que defina cuántos proyectos puede gestionar un PM según su carga en horas ni cómo se prioriza la asignación.

## 2.2 Indicadores de Referencia Marzo 2026

| Indicador | Valor | Referencia / Alerta |
| --- | --- | --- |
| Capacidad disponible mensual | 193.6 h/PM | 44h × 4.4 semanas |
| PMs con utilización > 100% | 2 de 9 (22%) | Alerta: rebalancear |
| PMs con utilización 90-100% | 7 de 9 (78%) | Monitorear mensual |
| Mayor concentración en 1 proyecto | 88.2% (Indira Duarte) | Riesgo operativo alto |

# 3. Modelo Propuesto de Asignación

El modelo propuesto se estructura en torno a cuatro dimensiones: criterios de asignación, límites de carga, proceso de revisión y herramientas de seguimiento. Su implementación requiere el compromiso de los líderes de PMO y la actualización periódica del maestro de proyectos.

## 3.1 Criterios de Asignación de Proyectos a un PM

La asignación de un nuevo proyecto a un PM debe considerar los siguientes criterios en orden de prioridad:

1. Capacidad disponible (criterio principal): El PM debe tener al menos el 20% de su capacidad mensual libre al momento de la asignación. Con 44h/semana, esto equivale a un mínimo de 8.8h/semana disponibles.

2. Número de proyectos activos: Se recomienda que cada PM gestione entre 8 y 20 proyectos activos simultáneamente. Proyectos con baja actividad (menos de 4h/mes) deben revisarse para cierre o reasignación.

3. Afinidad técnica y de cliente: Cuando sea posible, agrupar proyectos del mismo cliente o sector en un mismo PM, para reducir el tiempo de contextualización y fortalecer la relación cliente-PM.

4. Complejidad del proyecto: Proyectos de alta complejidad (implementaciones, proyectos Fixed con alcance amplio) requieren mayor tiempo de gestión. Estos deben contabilizarse como equivalentes a 1.5 proyectos de tamaño estándar al calcular la carga.

5. Tipo de contrato: Proyectos de operación o retainer (Ret) con flujo continuo de horas requieren atención regular y deben priorizarse en la asignación a PMs con disponibilidad sostenida.

## 3.2 Límites de Carga Recomendados

Se establecen los siguientes umbrales de carga como guía para la toma de decisiones de asignación:

| Zona de Carga | % Capacidad | Acción Recomendada | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- |
| Óptima | 70% – 85% | Asignación normal. PM disponible para nuevos proyectos. | 🟢 Verde |
| Alta | 85% – 95% | Precaución. Evaluar antes de asignar nuevos proyectos. | 🟡 Amarillo |
| Crítica | 95% – 100% | Solo asignar si otro proyecto libera carga. Monitorear. | 🟠 Naranja |
| Sobrecarga | > 100% | No asignar nuevos proyectos. Redistribuir urgente. | 🔴 Rojo |

## 3.3 Proceso de Asignación

Se propone el siguiente proceso de 5 pasos para la asignación de nuevos proyectos:

Paso 1 – Solicitud de asignación: Cuando se origina un nuevo proyecto (oportunidad ganada), el equipo comercial notifica a PMO con la información básica: cliente, tipo de proyecto, volumen estimado de horas por mes y fecha de inicio.

Paso 2 – Revisión del tablero de carga: El líder de PMO consulta el consolidado semanal de carga (archivo Excel) para identificar el PM con mayor disponibilidad en el período proyectado.

Paso 3 – Evaluación de criterios: Se verifica: capacidad disponible, número de proyectos activos, afinidad técnica y del cliente. Se selecciona el PM más adecuado.

Paso 4 – Aprobación y comunicación: El líder de PMO aprueba la asignación y comunica al PM seleccionado con al menos 5 días hábiles de anticipación al inicio del proyecto.

Paso 5 – Actualización del maestro: Se actualiza el maestro de proyectos (maestro.proyectos.xlsx) con el PM asignado, la fecha de inicio y el estado "Activo". Se configura el proyecto en OpenAir.

# 4. Herramientas de Seguimiento

Para hacer sostenible el modelo propuesto, se requieren las siguientes herramientas y rutinas de seguimiento:

• Tablero mensual de carga (Excel): El archivo "Consolidado_Carga_PM_Blend360.xlsx" debe actualizarse mensualmente con el export de OpenAir. Incluye las hojas: Resumen por PM, Detalle PM-Proyecto, Evolución Semanal y Proyectos Activos.

• Revisión quincenal de carga: El líder de PMO debe revisar la carga de cada PM cada dos semanas, usando los datos de OpenAir, para identificar desviaciones tempranas y actuar antes de que se conviertan en sobrecargas.

• Maestro de proyectos actualizado: El archivo maestro.proyectos.xlsx debe mantenerse al día, cerrando proyectos inactivos y verificando que el PM asignado en el maestro coincida con quien reporta horas en OpenAir.

• Alerta automática en OpenAir: Se recomienda configurar alertas en OpenAir cuando un PM supere el 90% de su capacidad mensual (39.6 horas/semana promedio), permitiendo acción preventiva.

• Reunión mensual de portafolio: Espacio mensual de 1 hora entre el líder de PMO y los PMs para revisar la carga proyectada, identificar proyectos en riesgo de finalización y planificar la disponibilidad futura.

# 5. Plan de Acción Inmediata

Con base en el diagnóstico de marzo-abril 2026, se proponen las siguientes acciones prioritarias para implementar en el corto plazo:

| Acción | Responsable | Plazo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de cartera Oscar Barragan: Identificar y cerrar proyectos inactivos (meta: < 30 proyectos activos) | Líder PMO + Oscar Barragan | Mayo 2026 | Alta |
| Soporte para Indira Duarte en ADRES AI Medical: Asignar PM de apoyo o redistribuir tareas | Líder PMO | Inmediato | Crítica |
| Revisión rol Diana Castro: Clarificar si el perfil de reuniones internas es intencional o hay desvío de registro | PMO + Diana Castro | Abril 2026 | Alta |
| Limpieza de proyectos INACTIVO en OpenAir: Daniel Vargas registra horas en proyectos marcados como inactivos | PMO + Daniel Vargas | Inmediato | Media |
| Cierre de timesheets abril: Verificar que todos los PMs hayan cerrado reporte de horas de abril | Todos los PMs | Abril 30 | Alta |
| Implementar tablero mensual de carga: Usar el Excel generado como base y programar actualización mensual | PMO Lead | Mayo 2026 | Media |
| Documentar proceso de asignación: Formalizar el proceso de 5 pasos con formulario estándar | PMO Lead | Mayo 2026 | Media |

# 6. Indicadores de Seguimiento (KPIs)

Se propone monitorear mensualmente los siguientes indicadores para evaluar la efectividad del modelo de asignación:

• % Utilización promedio del equipo: Meta: entre 80% y 90% (zona verde-amarilla). Indica si el equipo tiene capacidad para nuevos proyectos.

• # PMs con sobrecarga (> 100%): Meta: 0. Cualquier PM en sobrecarga debe generar alerta inmediata.

• # Proyectos activos promedio por PM: Meta: entre 10 y 20. Indica diversificación manejable sin fragmentación excesiva.

• % Horas facturables vs total horas: Meta: > 75%. Mide la productividad neta del equipo de PMs.

• # Proyectos cerrados en el mes: Indicador de gestión del portafolio. Un cierre regular indica buena gestión del ciclo de vida.

• Índice de concentración (horas en 1 proyecto / total): Meta: < 60%. Valores superiores indican riesgo de dependencia excesiva en un solo proyecto.

# 7. Resumen Ejecutivo de la Propuesta

Puntos Clave del Modelo: • Capacidad máxima para asignación: 80-85% (35-37h/semana) • Máximo proyectos por PM: 20 proyectos activos con actividad mensual • Revisión de carga: quincenal obligatoria, mensual con todo el equipo • Proceso de 5 pasos para nueva asignación (solicitud → revisión → evaluación → aprobación → actualización) • Tablero mensual en Excel como herramienta central de seguimiento • Alerta automática en OpenAir al superar 90% de capacidad

La implementación de este modelo permitirá a Blend360 Colombia gestionar el crecimiento del portafolio de proyectos de manera sostenible, protegiendo la salud operativa del equipo de PMs, mejorando la calidad de atención a los clientes y generando visibilidad temprana sobre riesgos de sobrecarga.

Se recomienda revisar y ajustar los parámetros del modelo (límites de carga, número máximo de proyectos) trimestralmente, incorporando la retroalimentación del equipo y los resultados observados.

Documento elaborado por la Dirección de PMO – Blend360 Colombia  |  Abril 2026